Projektdefinition für Auftraggeber

HTBLA Perg

DriveSense

Autor: Christof Prevedel

Version: 1.7

Inhaltsverzeichnis

1	Auftraggeber	2

2	Hintergrund	2

3	Ziele	3

3.1	Geschäftsziele	3

3.2	Ziele des Projekts	3

3.3	Erfolgskriterien des Projekts	3

4	Leistungsumfang	4

4.1	Leistungsumfang hinsichtlich der Geschäftsprozesse	4

4.2	Leistungsumfang hinsichtlich der Organisation	4

4.3	Leistungsumfang hinsichtlich der Lokationen	5

4.4	Leistungsumfang hinsichtlich der Applikationen	5

4.5	Leistungsumfang hinsichtlich der Technologie	6

4.6	Leistungsumfang hinsichtlich der Daten	6

5	Lieferumfang	7

6	Vorgehensweise	8

6.1	Methodisch-technischer Ansatz	8

6.2	(Projektvorgehensmodell (Phasen / Ergebnisse). Für das Projekt wird nach dem SRUM-Prinzip gearbeitet. Die Sprints werden in 2-4 Wochenphasen ablaufen und können flexibel angepasst und verbessert werden.	8

6.3	Projektmanagement-Ansatz	8

6.3.1	Projektmeilensteine	8

6.3.2	Projektorganisation	9

6.3.3	Verfahren zur Projektfortschrittskontrolle	9

6.3.4	Projektkommunikation und -berichtswesen	9

6.3.5	Problem- und Fehlermanagement	9

6.3.6	Change Control Verfahren	9

6.3.7	Abnahmeverfahren	10

7	Risiken u. Maßnahmenkatalog	11

8	Annahmen	12

9	Einschränkungen	13

10	Externe Abhängigkeiten	14

11	Technische Infrastruktur	15

12	Unterschrift / Freigabe	15

Daten zu Auftraggeber – Firma, Ansprechpartner, Kontaktdaten.

# Auftraggeber

Name: OStR DI Christian Reisinger

Funktion: Auftraggeber / Betreuer

E-Mail: c.reisinger@htl-perg.at

Ev. bereits am Deckblatt

# Hintergrund

Die ursprüngliche Idee entstand aus dem Problem, dass die Fahrtenprotokolle welche, während der L17-Ausbildung geführt werden müssen, leicht verloren gehen, umständlich auszufüllen und häufig unvollständig sind. Oft vergisst man zudem, die gefahrenen Strecken zeitnah einzutragen, wodurch eine genaue Rekonstruktion später schwerfällt.

Daraus entwickelte sich die Idee, Fahrten nicht nur für die L17-Ausbildung, sondern auch für berufliche und private Zwecke automatisch zu protokollieren. Durch die Nutzung einer Smartphone-App können Fahrten mithilfe der integrierten GPS-Funktion einfach, zuverlässig und ohne manuellen Aufwand aufgezeichnet werden. Dadurch lassen sich die genannten Probleme vollständig vermeiden.

# Ziele

## Geschäftsziele

- Digitale Fahrtenaufzeichnung statt Papier, heißt weniger Aufwand, weniger Fehler

- Übersichtliche Darstellung der gefahrenen Kilometer für Fahrschüler, Fahrlehrer, berufliche Fahrer und private Zwecke

- Zeitersparnis durch automatische Erfassung und Auswertung

- Erhöhung der Zuverlässigkeit gegenüber handgeschriebenen Protokollen

- Bereitstellung eines modernen, digitalen Systems für Fahrschulen / private Nutzer / Berufsfahrer

## Ziele des Projekts

Organisatorische Ziele

- 20% Abweichung von Soll Stunden nicht überschreiten

- Bestmögliche Note auf das Projekt

- Konstante Einhaltung der geplanten Wochenstunden

- Meilensteine einhalten

- Erfahrungen über die Projektarbeit sammeln

Technische Ziele

- Entwicklung einer Webanwendung und Smartphone App (Frontend + Backend)

- GPS-Tracking implementieren

- Speicherung in Datenbank

- Fahrten in einem Fahrtenprotokoll anzeigen, auswerten, exportieren

- Login-System

- Karte zum Ansehen aller Fahrten

- Einfache und zuverlässige Bedienung

- Alle geplanten Funktionen implementieren

- Neue Technologien Flutter, .Dart erlernen

## Erfolgskriterien des Projekts

- Fahrt wird während der gesamten Strecke ohne Unterbrechung aufgezeichnet

- Export funktioniert und erzeugt nutzbare PDF

- Login funktioniert fehlerfrei

- Kartenansicht zeigt alle Routen korrekt

- System speichert Daten in der DB und kann sie wieder anzeigen

- Alle Ziele des Projekts erreicht

# Leistungsumfang

## Leistungsumfang hinsichtlich der Geschäftsprozesse

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Erfassung von Fahrten für Fahrschüler / Privatpersonen / Berufsfahrer | Verwaltung von Rechnungen, Zahlungen, Verträgen |
| Verwaltung der Fahrten (Anzeigen, Filtern, Exportieren) | Integration in externe Fahrschul- oder Unternehmenssysteme |
| Erstellung eines Fahrtenprotokolls | Integration in Fahrzeuge |
| Alle Fahrten auf Karte sichtbar | Support- oder Verwaltungsprozesse für Fahrschulen |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Organisation

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Nutzung von GitHub, Clockify, Word, VS-Code, IntelliJ IDEA, Flutter usw. | Arbeitspakete erstellen |
| Dokumentation nach CM-Plan |  |
| Einhaltung der Meilensteine |  |
| Einhaltung der internen Rollen (PL/PM) und Arbeitsabläufe |  |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Lokationen

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Nutzung der App und WebApp unabhängig vom Standort (Browser/Smartphone) | Standortabhängige Spezialfunktionen |
| Entwicklung und Tests in der Schule und zuhause | Aufbau physischer Infrastruktur vor Ort (Serverräume, Netzwerke) |
| Speicherung und Verarbeitung der Daten lokal | Implementierung der Software in realen Fahrschul-Standorten |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Applikationen

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Web-App | Desktop App |
| Smartphone-App | Komplexe Fahrschul-Management-Systeme |
| Speicherung der Daten in Datenbank | Erweiterte Analysefunktionen |
| Backend |  |
| Login-System mit verschiedenen Kontoarten (Fahrschüler, Berufsfahrer, Privat) |  |
| GPS-Tracking und Live-Erfassung der Fahrten |  |
| Kartenanzeige der Routen |  |
| Benutzerdefinierte Fahrtenprotokolle aus PDF exportieren |  |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Technologie

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Flutter & Dart für die Smartphone-App | Nutzung von Cloud-Services (AWS, Azure, Firebase) |
| React/TypeScript, HTML, CSS für die Web-App | Einsatz von KI-Systemen |
| Java-Backend | Entwicklung eigener Server-Hardware |
| MySQL-Datenbank |  |
| Nutzung der Geolocation-API |  |
| Nutzung der Open-Meteo-API für aktuellen Fahrbahnzustand |  |
| GitHub als Versionskontrolle |  |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Daten

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Speicherung der Fahrtdaten (Start, Ziel, Route, Zeit, Distanz, Fahrbahnzustand) | Speicherung hochsensibler personenbezogener Daten |
| Speicherung der Nutzerdaten/Verwendungszweck für das Login | Datenanalyse auf Unternehmensniveau |
| Exportierbare Fahrtenprotokolle |  |
| Temporäre GPS-Positionsdaten während einer Fahrt |  |

# Lieferumfang

Der Auftraggeber erhält vom Projektteam folgende Ergebnisse:

Software

- Vollständig funktionsfähige Mobile-Applikation (Android)
inklusive Benutzerregistrierung, Authentifizierung, GPS-Tracking, Fahrtenprotokollierung sowie automatischer Datenübertragung an die zentrale MySQL Datenbank.

- Vollständig funktionsfähige Web-Applikation
zur Verwaltung, Auswertung und Visualisierung der aufgezeichneten Fahrten (Tabellen, Kartenansicht, Filterfunktionen).

Technisches

- Vollständiger Sourcecode aller entwickelten Komponenten
(Mobile App, Web-App, Backend, Datenbankstruktur).

- Konfigurations- und Build-Dateien

- Datenbankschema (MySQL) sowie dokumentierte Schnittstellen (API-Dokumentation).

Dokumentation

- Projektplanungsdokumente
(PSP, Ressourcenplanung, Aufwandsschätzung).

- Organisationsdokumente
wie Rollenbeschreibungen, Kommunikationsplan, Risikoanalyse.

- Technische Dokumentation
(Systemarchitektur, Funktionsbeschreibung, Sequenzdiagramme, Testkonzept).

Protokolle & Berichte

- Statusberichte nach Erreichen von Meilensteinen

- Meetingprotokolle

# Vorgehensweise

## Methodisch-technischer Ansatz

Für die Umsetzung des Projekts wird ein iterativer Entwicklungsansatz angewendet. Der technische Ansatz beinhaltet:

- Mobile App (Flutter / Dart)

- Web-App (React/TypeScript)

- Backend-API(Java) mit MYSQL-Datenbank

- Versionskontrolle, laufende Qualitätssicherung, Aufbau in Modulen, Testen

## Projektvorgehensmodell (Phasen / Ergebnisse).

Für das Projekt wird nach dem SRUM-Prinzip gearbeitet. Die Sprints werden in 2-4 Wochenphasen ablaufen und können flexibel angepasst und verbessert werden.

Phasen:

- Backlog Erstellung

- Sprint Planung

- Implementierung

- Sprint Resumee

- Sprint Optimierung

## Projektmanagement-Ansatz

Im Projektmanagement liegt der Fokus auf eine klare Aufgabenverteilung und kontinuierliche Kontrolle. Darunter fallen strukturierte Rollenverteilung und klare Plattformen zur Kommunikation.

### Projektmeilensteine

Folgende Projekte wurden für die Umsetzung festgelegt:

| Nr. | Meilensteinbeschreibung | Deadline |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff-Meeting | 26.01.2026 |
| 2 | Prototypen für Frontend, APIs (GPS, Wetter) | 26.01.2026 |
| 3 | Backend mit Datenbank, Kommunikation zu Frontend | 26.02.2026 |
| 4 | Automatische Protokollerstellung und Export, Konto-Arten | 20.04.2026 |
| 5 | Finales Frontend Design | 28.05.2026 |
| 6 | Abschluss | 15.06.2026 |

### Projektorganisation

Folgende Rollen werden im Projekt definiert:

| Rollenverteilung |  |
| --- | --- |
| Eric Hölzl | Projektleiter Lead-QS Programmierer Backend-Lead Tester |
| Christof Prevedel | Programmierer Grafik- und Designverantwortlicher Tester |
| Niklas Raindl | Programmierer Tester Frontend-Lead |
| Daniel Steffelbauer | Programmierer Protokollführer Testverantwortlicher |

### Verfahren zur Projektfortschrittskontrolle

- Wöchentliche Analyse des Projektfortschritts anhand der geplanten und tatsächlich geleisteten Stunden

- Abgleich der Meilensteine mit dem aktuellen Stand

- Kontrolle der erledigten Aufgaben anhand des PSP (Projektstrukturplan)

- Nutzung von Clockify zur Zeiterfassung und GitHub für Fortschrittsnachweise

### Projektkommunikation und -berichtswesen

- Kommunikation erfolgt primär über persönliche Treffen, Chatgruppen und regelmäßige Besprechungen

- Wöchentliche Teammeetings zur Abstimmung der Aufgaben

- Dokumentation wichtiger Entscheidungen in Meetingprotokollen

### Problem- und Fehlermanagement

- Priorisierung nach Auswirkung (hoch, mittel, niedrig)

- Analyse der Ursache und Planung der Lösungsschritte

- Nachkontrolle, ob Fehler wirklich behoben wurde

- Vermeidung von Wiederholungsfehlern

### Change Control Verfahren

- Änderungen am Projektumfang, technischen Komponenten oder Anforderungen werden schriftlich festgehalten

- Jede Änderung muss vom Projektleiter geprüft und genehmigt werden

- Änderungen werden mit Versionierung im Git-Repository dokumentiert

- Auswirkungen auf Zeitplan, Aufwand oder Qualität werden vorher analysiert

### Abnahmeverfahren

- Abnahme erfolgt nach Fertigstellung aller Projektziele

- Kontrolle der Funktionalität anhand der Erfolgskriterien und Tests

- Präsentation der finalen Web-App und App

- Prüfung der Dokumentation (Projektantrag, Projektdefinition, Berichte)

- Erst nach Abnahme gilt das Projekt offiziell als abgeschlossen

# Risiken u. Maßnahmenkatalog

K… Kosten

Q… Qualität

T… Termin

| Risikoinventar mit Risikobewertung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Risikobezeichnung | Datum der Identifizierung | Auswirkungen auf K,T,Q | Wahrscheinl. Eintrittsdatum | Erste Warnzeichen eines möglichen Eintretens | Risiko Wahrscheinlichkeit (%) | Risiko Priorität |
|  | Verzögerungen bei der Entwicklung durch Zeitmangel | 10.12 | T | Laufend | Meilensteine werden nicht erreicht, Aufgaben stauen sich auf | 55% | hoch |
|  | Technische Probleme mit GPS-Tracking und API-Anbindung für die Wetterdaten | 10.12 | T, Q | Ab 18.12.2025 | Fehlermeldungen, instabile / unrealistische Tracking-Daten, unklare API-Antworten | 25% | mittel |
|  | Fehlende Erfahrung im Team mit neuen Technologien wie Flutter/React/Backend | 10.12 | K, T, Q | Ab 18.12.2025 | Viele Rückfragen/Unklarheiten, langsamer Fortschritt | 45% | hoch |
|  | Limitierungen auf API-Anfragen | 10.12 | T, Q | Ab Mitte Jänner | API liefert Fehlercodes, Limit wird erreicht | 15% | niedrig |
|  | MySQL-Server nicht stabil oder nicht erreichbar | 10.12 | T, Q, | Ab Ende Jänner | Zeitüberschreitungen, Login-Fehler | 20% | mittel |

| Maßnahmenkatalog zur Risikoreduktion |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Maßnahmenbezeichnung | Verantwortlich | Mitwirkung | Datum bis | Status | Bemerkung |
|  | Regelmäßige Sprintplanung, Analyse und Priorisierung | Projektleiter | Gesamtes Team | Laufend | Laufend | Fokus auf wichtigste Features |
|  | Schulungen/Crashkurse zu Flutter, React und APIs | Programmierer | - | Laufend | Teilweise erledigt | Tutorials/Lernmaterialien |
|  | Testumgebung einrichten und API früh integrieren | Backend-Lead | Programmierer | Mitte Jänner | Offen | Verhindert spätere Probleme |
|  | Auswahl der richtigen APIs | Backend-Lead | Programmierer | Anfang Jänner | Erledigt | Kostenfreie APIs aufgrund vorraussichtlich geringer Anforderungen |
|  | Sicherstellung stabilen MySQL-Server | Backend-Lead | Programmierer | Release | Offen | Regelmäßige backups |

# Annahmen

| Annahme | Kritikalität |
| --- | --- |
| Pro Woche werden jeweils 2 Unterrichtseinheiten für das Projekt verwendet | Hoch |
| Alle Teammitglieder arbeiten außerhalt der Unterrichtszeiten gelegentlich nach | Mittel |
| Zugang zu Entwicklungsumgebungen ist jederzeit möglich | Mittel |
| Wetter-API ist kostenlos zugänglich bzw. innerhalb der Limits verwendbar | Hoch |
| Jedes Teammitglied ist die gesamte Dauer des Projekts über im Besitz eines funktionstüchtigen Laptops | Hoch |

# Einschränkungen

- Zeitlich begrenzte Projektarbeit, da pro Woche nur zwei Unterrichtseinheiten zur Verfügung stehen, was eine strenge Priorisierung der Aufgaben notwendig macht.

- Begrenzte Vorkenntnisse des Teams in den verwendeten Technologien (Flutter/Dart, React, Java-Backend, MySQL), wodurch anfangs mehr Lernzeit eingeplant werden muss.

- Eingeschränkte iOS-Entwicklung, da im Team kein Mac-Gerät verfügbar ist und daher keine iOS-Emulation, -Kompilierung oder -Debugging direkt durchgeführt werden kann.

- iOS-Tests können ausschließlich durch externe Personen erfolgen, die über entsprechende Hardware verfügen, was allerdings zeitlich und organisatorisch nicht zuverlässig planbar ist.

- Der Funktionsumfang des Projekts muss realistisch gehalten werden; nicht alle gewünschten Features können innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens umgesetzt werden.

- Der Fokus der mobilen App liegt auf Android-Geräten, da diese direkt im Team getestet werden können; iOS-Unterstützung wird nur eingeschränkt und ohne Garantie berücksichtigt.

# Externe Abhängigkeiten

- Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und Stabilität der Wetter-API, deren Ausfälle oder Limitierungen die Funktion zur Straßenzustandsbestimmung beeinflussen können.

- Nutzung der Google-/Android-GPS-Dienste für die Standortermittlung, deren Genauigkeit und Funktion außerhalb des Einflussbereichs des Projektteams liegen.

- Abhängigkeit vom Schulnetzwerk und einer stabilen Internetverbindung, da Entwicklung, API-Tests, Nutzung von Online-Dokumentationen und Backend-Zugriffe ohne Internet nicht möglich sind.

- Abhängigkeit von der Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit von GitHub für Versionskontrolle und Teamkollaboration.

- Notwendigkeit von regelmäßigem Support und Feedback der Lehrkraft, deren Verfügbarkeit wichtig für die Klärung von Anforderungen und die Qualitätssicherung ist.

# Technische Infrastruktur

10.1 Hardware

- Entwicklungs-Laptops der Projektmitglieder

- Smartphones (Android und iOS) zum Testen der App und zur Kommunikation

- Schul- oder Heimnetzwerk für Zugriff auf GitHub

10.2 Software / Entwicklungsumgebungen

- Visual Studio Code (Frontend + Flutter)

- IntelliJ IDEA (Backend – Java)

- Android Studio (Flutter-SDK, Emulator)

- GitHub

- Browser: Chrome, Edge, Firefox (für WebApp-Tests)

10.3 Programmiersprachen / Frameworks

- Frontend (WebApp): TypeScript, HTML, CSS, React (falls verwendet)

- Backend: Java

- Mobile App: Flutter + Dart

- Datenbank: MySQL

- Kartenbibliothek: Google Maps API

- Wetterdaten: Open-Meteo API

10.4 Versionsverwaltung

- Git

- GitHub Repository

- Branch-Konzept

10.5 Tools & Hilfsmittel

- Clockify (Zeitmanagement)

- Miro

- Word, PowerPoint, Excel (Dokumentation)

# Unterschrift / Freigabe

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Auftraggeber und Auftragnehmer die Freigabe der Projektdefinition Version 1.7 zur Umsetzung.

| Auftraggeber | Auftragnehmer |
| --- | --- |
| Datum | Datum |