## Slide 1
Status Präsentation
Notes: Sehr Geehrter Herr Professor, Liebe Mitschüler,
Wir von Team DriveSense freuen uns, heute den offiziellen Kickoff unseres Projekts bekanntzugeben. In unserer Präsentation werden wir Ihnen einen Einblick in unsere Zielsetzung für dieses Projekt geben sowie in das bisherige Projektmanagement.

## Slide 2: Agenda
Projektstatus
Fortschritte
Probleme
Nächste Schritte
Meilensteine

## Slide 3: Projektstatus
Projekt in fortgeschrittener Phase
Kernfunktionen umgesetzt
Fokus auf Integration

## Slide 4: Ziele
Automatischer Erfassung von Fahrten
Web-App + Smartphone App
GPS-Aufzeichnung in Echtzeit
Einfache & zuverlässige Bedienung
Automatische Erstellung von Fahrtenprotokollen
Visualisierung auf Karte & Export der Protokolle

## Slide 5: Meilensteine
M1: Kickoff-Meeting – 11.12.2025
M2: Prototypen für Frontend, APIs (GPS, Wetter) – 26.01.2026
M3: Backend mit Datenbank, Kommunikation zu Frontend – 26.03.2026
M4: Automatische Protokollerstellung und Export, Konto-Arten– 20.04.2026
M5: Finales Frontend Design – 28.05.2026
M6: Abschluss – 15.06.2026

## Slide 6: Risiken
Verzögerung der Entwicklung – Zeitmangel
Probleme mit API-Anbindung für GPS-Aufzeichnung und Wetter
Fehlende Erfahrung mit neuen Technologien
Limitierungen durch API-Anfragen
Instabiler oder unerreichbarer Datenbank-Server