Projektdefinition für Auftraggeber

HTBLA Perg

Projektteam

Autor: Christof Prevedel

Version: 0.1

Inhaltsverzeichnis

1	Hintergrund	2

2	Ziele	3

2.1	Geschäftsziele	3

2.2	Ziele des Projekts	3

2.3	Erfolgskriterien des Projekts	3

3	Leistungsumfang	4

3.1	Leistungsumfang hinsichtlich der Geschäftsprozesse	4

3.2	Leistungsumfang hinsichtlich der Organisation	4

3.3	Leistungsumfang hinsichtlich der Lokationen	5

3.4	Leistungsumfang hinsichtlich der Applikationen	5

3.5	Leistungsumfang hinsichtlich der Technologie	5

3.6	Leistungsumfang hinsichtlich der Daten	6

4	Lieferumfang	7

5	Vorgehensweise	8

5.1	Methodisch-technischer Ansatz	8

5.2	(Projektvorgehensmodell (Phasen / Ergebnisse). Für das Projekt wird nach dem SRUM-Prinzip gearbeitet. Die Sprints werden in 2-4 Wochenphasen ablaufen und können flexibel angepasst und verbessert werden.	8

5.3	Projektmanagement-Ansatz	8

5.3.1	Projektmeilensteine /-plan+	8

5.3.2	Projektorganisation	9

5.3.3	Verfahren zur Projektfortschrittskontrolle	9

5.3.4	Projektkommunikation und -berichtswesen	9

5.3.5	Problem- und Fehlermanagement	9

5.3.6	Change Control Verfahren	9

5.3.7	Abnahmeverfahren	10

6	Risiken u. Maßnahmenkatalog	11

7	Annahmen	12

8	Einschränkungen	13

9	Externe Abhängigkeiten	14

10	Technische Infrastruktur	15

11	Verantwortlichkeiten des Kunden (Auftraggeber)	16

12	Unterschrift / Freigabe	16

Daten zu Auftraggeber – Firma, Ansprechpartner, Kontaktdaten.

Ev. bereits am Deckblatt

# Hintergrund

Die ursprüngliche Idee entstand aus dem Problem, dass die Fahrtenprotokolle welche, während der L17-Ausbildung geführt werden müssen, leicht verloren gehen, umständlich auszufüllen und häufig unvollständig sind. Oft vergisst man zudem, die gefahrenen Strecken zeitnah einzutragen, wodurch eine genaue Rekonstruktion später schwerfällt.

Daraus entwickelte sich die Idee, Fahrten nicht nur für die L17-Ausbildung, sondern auch für berufliche und private Zwecke automatisch zu protokollieren. Durch die Nutzung einer Smartphone-App können Fahrten mithilfe der integrierten GPS-Funktion einfach, zuverlässig und ohne manuellen Aufwand aufgezeichnet werden. Dadurch lassen sich die genannten Probleme vollständig vermeiden.

Dieser Abschnitt beschreibt das Unternehmen des Kunden im Bezug auf das Projekt. Er erklärt, warum das Projekt initiiert wurde, warum es für den Kunden wichtig ist, welche langfristigen Ziele sein Unternehmen erreichen will und welchen Beitrag das Projekt zur Gesamtstrategie leistet. Dieser Abschnitt beschreibt weiterhin im Einzelnen, welches Problem gelöst oder welches Produkt entwickelt werden soll.

# Ziele

Dieser Abschnitt beschreibt die Geschäftsstrategie des Kunden, die durch dieses Projekt unterstützt werden sollen, sowie die kritischen Funktionen, die das Projekt erarbeiten muss. Ferner wird hier festgelegt, anhand welcher quantifizierbarer Kriterien der Projekterfolg gemessen wird.

Vergleich dazu: Zieldefinition

## Geschäftsziele

- Digitale Fahrtenaufzeichnung statt Papier, heißt weniger Aufwand, weniger Fehler

- Übersichtliche Darstellung der gefahrenen Kilometer für Fahrschüler, Fahrlehrer, berufliche Fahrer und private Zwecke

- Zeitersparnis durch automatische Erfassung und Auswertung

- Erhöhung der Zuverlässigkeit gegenüber handgeschriebenen Protokollen

- Bereitstellung eines modernen, digitalen Systems für Fahrschulen / private Nutzer / Berufsfahrer

## Ziele des Projekts

Organisatorische Ziele

- 20% Abweichung von Soll Stunden nicht überschreiten

- Bestmögliche Note auf das Projekt

- Konstante Einhaltung der geplanten Wochenstunden

- Meilensteine einhalten

- Erfahrungen über die Projektarbeit sammeln

Technische Ziele

- Entwicklung einer Webanwendung und Smartphone App (Frontend + Backend)

- GPS-Tracking implementieren

- Speicherung in Datenbank

- Fahrten in einem Fahrtenprotokoll anzeigen, auswerten, exportieren

- Login-System

- Karte zum Ansehen aller Fahrten

- Einfache und zuverlässige Bedienung

- Alle geplanten Funktionen implementieren

- Neue Technologien Flutter, .Dart erlernen

## Erfolgskriterien des Projekts

- Fahrt wird während der gesamten Strecke ohne Unterbrechung aufgezeichnet

- Export funktioniert und erzeugt nutzbare PDF

- Login funktioniert fehlerfrei

- Kartenansicht zeigt alle Routen korrekt

- System speichert Daten in der DB und kann sie wieder anzeigen

- Alle Ziele des Projekts erreicht

# Leistungsumfang

Dieser Abschnitt beschreibt auch die weiter oben angesprochenen externen Einflüsse, die es zu berücksichtigen gilt, wie zum Beispiel Schnittstellen, Kundenanforderungen and extern vorgegebene Richtlinien.

## Leistungsumfang hinsichtlich der Geschäftsprozesse

Geschäftsprozesse - ~fachliche Abläufe

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Erfassung von Fahrten für Fahrschüler / Privatpersonen / Berufsfahrer | Verwaltung von Rechnungen, Zahlungen, Verträgen |
| Verwaltung der Fahrten (Anzeigen, Filtern, Exportieren) | Integration in externe Fahrschul- oder Unternehmenssysteme |
| Erstellung eines Fahrtenprotokolls | Integration in Fahrzeuge |
| Alle Fahrten auf Karte sichtbar | Support- oder Verwaltungsprozesse für Fahrschulen |

Am besten beschreiben in Form von UserStories (aus SCRUM)

…„Als <Rolle> will ich <Funktionalität>, um <Geschäftswert>.“, z.B.

- „Als Systemadministrator will ich die Stammdaten der Vereinsmitglieder konfigurieren können, damit ich jederzeit aktuelle Vereinsmitgliederdaten besitze und Serien-eMails versenden kann“

- „Als Kunde will ich sehen können, welche Pizza welchen Preis hat.“

Wenn notwendig: Infrastruktur-Stories mit E2E-Sicht verbinden, z.B.

- „Wenn ich als Kunde die URL htl-perg.ac.at aufrufe, sehe ich die Homepage der HTL Perg mit aktuellen News, und den Menüeinträgen zu weiteren Funktionalitäten“

## Leistungsumfang hinsichtlich der Organisation

Organisation - ~Abteilungen / Personengruppen, die mit der Anwendung arbeiten werden

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Nutzung von GitHub, Clockify, Word, VS-Code, IntelliJ IDEA, Flutter usw. | Arbeitspakete erstellen |
| Dokumentation nach CM-Plan |  |
| Einhaltung der Meilensteine |  |
| Einhaltung der internen Rollen (PL/PM) und Arbeitsabläufe |  |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Lokationen

Lokationen - ~Standorte, Web/mobile

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Nutzung der App und WebApp unabhängig vom Standort (Browser/Smartphone) | Standortabhängige Spezialfunktionen |
| Entwicklung und Tests in der Schule und zuhause | Aufbau physischer Infrastruktur vor Ort (Serverräume, Netzwerke) |
| Speicherung und Verarbeitung der Daten lokal | Implementierung der Software in realen Fahrschul-Standorten |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Applikationen

Applikationen – InScope – die zu erstellende Anwendung; Schnittstellen zu anderen Programmen;

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| WebApp | Desktop App |
| Smartphone-App | Komplexe Fahrschul-Management-Systeme |
| Speicherung der Daten in Datenbank | Erweiterte Analysefunktionen |
| Backend |  |
| Login-System mit verschiedenen Kontoarten (Fahrschüler, Berufsfahrer, Privat) |  |
| GPS-Tracking und Live-Erfassung der Fahrten |  |
| Kartenanzeige der Routen |  |
| Benutzerdefinierte Fahrtenprotokolle aus PDF exportieren |  |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Technologie

Technologien – Plattformen, Mobile (android, iOS, ..)

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Flutter & Dart für die Smartphone-App | Nutzung von Cloud-Services (AWS, Azure, Firebase) |
| React/TypeScript, HTML, CSS für die Web-App | Einsatz von KI-Systemen |
| Java-Backend | Entwicklung eigener Server-Hardware |
| MySQL-Datenbank |  |
| Nutzung der Geolocation-API |  |
| Nutzung der Open-Meteo-API für aktuellen Fahrbahnzustand |  |
| GitHub als Versionskontrolle |  |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Daten

Kernentitäten, die verarbeitet werden / nicht betrachtet werden; auch Datenimporte /schnittstellen

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Speicherung der Fahrtdaten (Start, Ziel, Route, Zeit, Distanz, Fahrbahnzustand) | Speicherung hochsensibler personenbezogener Daten |
| Speicherung der Nutzerdaten/Verwendungszweck für das Login | Datenanalyse auf Unternehmensniveau |
| Exportierbare Fahrtenprotokolle |  |
| Temporäre GPS-Positionsdaten während einer Fahrt |  |

# Lieferumfang

Der Auftraggeber erhält vom Projektteam folgende Ergebnisse:

Software

- Vollständig funktionsfähige Mobile-Applikation (Android)
inklusive Benutzerregistrierung, Authentifizierung, GPS-Tracking, Fahrtenprotokollierung sowie automatischer Datenübertragung an die zentrale MySQL Datenbank.

- Vollständig funktionsfähige Web-Applikation
zur Verwaltung, Auswertung und Visualisierung der aufgezeichneten Fahrten (Tabellen, Kartenansicht, Filterfunktionen).

Technisches

- Vollständiger Sourcecode aller entwickelten Komponenten
(Mobile App, Web-App, Backend, Datenbankstruktur).

- Konfigurations- und Build-Dateien

- Datenbankschema (MySQL) sowie dokumentierte Schnittstellen (API-Dokumentation).

Dokumentation

- Projektplanungsdokumente
(Projektstrukturplan, Zeitplan, Ressourcenplanung, Aufwandsschätzung).

- Organisationsdokumente
wie Rollenbeschreibungen, Kommunikationsplan, Risikoanalyse.

- Technische Dokumentation
(Systemarchitektur, Funktionsbeschreibung, Sequenzdiagramme, Testkonzept).

Zusätzlich können Meilensteine für die einzelnen Bestandteile des Lieferumfangs angegeben werden.

# Vorgehensweise

Hier wird ein Überblick über den Projektansatz und die Projektabwicklung gegeben.
 Wahlweise kann eine Beschreibung der Projektaktivitäten erfolgen.

Die darauf folgenden Abschnitte beschreiben methodisch-technische Aspekte des Projekts sowie die Grundzüge des geplanten Projektmanagements.

## Methodisch-technischer Ansatz

Für die Umsetzung des Projekts wird ein iterativer Entwicklungsansatz angewendet. Der technische Ansatz beinhaltet:

- Mobile App (Flutter / Dart)

- Web-App (React/TypeScript)

- Backend-API(Java) mit MYSQL-Datenbank

- Versionskontrolle, laufende Qualitätssicherung, Aufbau in Modulen, Testen

## (Projektvorgehensmodell (Phasen / Ergebnisse).
Für das Projekt wird nach dem SRUM-Prinzip gearbeitet. Die Sprints werden in 2-4 Wochenphasen ablaufen und können flexibel angepasst und verbessert werden.

Phasen:

- Backlog Erstellung

- Sprint Planung

- Implementierung

- Sprint Resumee

- Sprint Optimierung

## Projektmanagement-Ansatz

Im Projektmanagement liegt der Fokus auf eine klare Aufgabenverteilung und kontinuierliche Kontrolle. Darunter fallen strukturierte Rollenverteilung und klare Plattformen zur Kommunikation.

### Projektmeilensteine

- Kickoff Meeting – 11.12.2025

- Prototypen für Frontend, APIs (GPS, Wetter) – 26.01.2026

- Backend mit Datenbank, Kommunikation zu Frontend – 26.03.2026

- Automatische Protokollerstellung und Export – 20.04.2026

- Design Frontend – 28.05.2026

- Abschluss – 15.06.2026

### Projektorganisation

Folgende Rollen werden im Projekt definiert:

| Name | Rolle |
| --- | --- |
| Eric Hölzl | Projektleiter Lead-QS Programmierer Backend-Lead Tester |
| Christof Prevedel | Programmierer Grafik- und Designverantwortlicher Tester |
| Niklas Raindl | Programmierer Tester Frontend-Lead |
| Daniel Steffelbauer | Programmierer Protokollführer Testverantwortlicher |

### Verfahren zur Projektfortschrittskontrolle

- Wöchentliche Analyse des Projektfortschritts anhand der geplanten und tatsächlich geleisteten Stunden

- Abgleich der Meilensteine mit dem aktuellen Stand

- Kontrolle der erledigten Aufgaben anhand des PSP (Projektstrukturplan)

- Nutzung von Clockify zur Zeiterfassung und GitHub für Fortschrittsnachweise

### Projektkommunikation und -berichtswesen

- Kommunikation erfolgt primär über persönliche Treffen, Chatgruppen und regelmäßige Besprechungen

- Wöchentliche Teammeetings zur Abstimmung der Aufgaben

- Dokumentation wichtiger Entscheidungen in Meetingprotokollen

### Problem- und Fehlermanagement

- Priorisierung nach Auswirkung (hoch, mittel, niedrig)

- Analyse der Ursache und Planung der Lösungsschritte

- Nachkontrolle, ob Fehler wirklich behoben wurde

- Vermeidung von Wiederholungsfehlern

### Change Control Verfahren

- Änderungen am Projektumfang, technischen Komponenten oder Anforderungen werden schriftlich festgehalten

- Jede Änderung muss vom Projektleiter geprüft und genehmigt werden

- Änderungen werden mit Versionierung im Git-Repository dokumentiert

- Auswirkungen auf Zeitplan, Aufwand oder Qualität werden vorher analysiert

### Abnahmeverfahren

- Abnahme erfolgt nach Fertigstellung aller Projektziele

- Kontrolle der Funktionalität anhand der Erfolgskriterien und Tests

- Präsentation der finalen Web-App und App

- Prüfung der Dokumentation (Projektantrag, Projektdefinition, Berichte)

- Erst nach Abnahme gilt das Projekt offiziell als abgeschlossen

# Risiken u. Maßnahmenkatalog

# Bei der Ermittlung der Risiken sind im Wesentlichen drei Schritte zu berücksichtigen:

- Benennen der Hauptrisiken

- Analysieren der Hauptrisiken

- Definition/Verfolgen von Risikominderungsmaßnahmen

Nachdem im ersten Schritt die Hauptrisiken identifiziert wurden, sind im darauf folgenden zweiten Schritt die Hauptrisiken zu analysieren und zu bewerten. Anschließend sind im dritten Schritt Maßnahmen zur Risikominderung zu definieren ('Risikomanagement' )

Eine Arbeitssitzung mit den wichtigsten Mitarbeitern des Projektteams und anderen, erfahrenen Kollegen ist der ideale Weg, um Risiken zu erkennen. Hilfreich ist hierbei die Nutzung der Technik des Brainstormings, um alle wichtigen Aspekte des Projekts zu beleuchten und mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig mit ins Kalkül einzubeziehen.

Festlegung in einem eigenem RM-Plan (XLS) wäre BESSER!

| Risikoinventar mit Risikobewertung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Risikobezeichnung | Datum d. Identifizierung | Auswirkungen auf K,T,Q | Wahrscheinl. Eintrittsdatum | Erste Warnzeichen eines möglichen Eintretens | Risiko Wahrscheinlichkeit (%) | Risiko Priorität |
|  | Verzögerungen bei der Entwicklung durch Zeitmangel | 10.12 | T | Laufend | Meilensteine werden nicht erreicht, Aufgaben stauen sich auf | 55% | hoch |
|  | Technische Probleme mit GPS-Tracking und API-Anbindung für die Wetterdaten | 10.12 | T, Q | Ab 18.12.2025 | Fehlermeldungen, instabile / unrealistische Tracking-Daten, unklare API-Antworten | 25% | mittel |
|  | Fehlende Erfahrung im Team mit neuen Technologien wie Flutter/React/Backend | 10.12 | K, T, Q | Ab 18.12.2025 | Viele Rückfragen/Unklarheiten, langsamer Fortschritt | 45% | hoch |
|  | Limitierungen auf API-Anfragen | 10.12 | T, Q | Ab Mitte Jänner | API liefert Fehlercodes, Limit wird erreicht | 15% | niedrig |
|  | MySQL-Server nicht stabil oder nicht erreichbar | 10.12 | T, Q, |  | Zeitüberschreitungen, Login-Fehler | 20% | mittel |

| Maßnahmenkatalog zur Risikoreduktion |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Risiko Nr | Maßnahmenbezeichnung | Verantwortlich | Mitwirkung | Datum bis | Status | Bemerkung |
|  | 1 | Regelmäßige Sprintplanung, Analyse und Priorisierung | Projektleiter | Gesamtes Team | Laufend | offen | Fokus auf wichtigste Features |
|  | 2 | Schulungen/Crashkurse zu Flutter, React und APIs | Programmierer |  | Laufend | teilweise erledigt | Tutorials/Lernmaterialien |
|  | 3 | Testumgebung einrichten und API früh integrieren | Backend-Lead | Programmierer | Mitte Jänner | Offen | Verhindert spätere Probleme |
|  | 4 | Auswahl der richtigen APIs | Backend-Lead | Programmierer | Anfang Jänner | offen |  |
|  | 5 | Sicherstellung stabilen MySQL-Server | Backend-Lead | Programmierer | Release | offen | Regelmäßige backups |

# Annahmen

# Annahmen sind Grundlage für Entscheidungen, die gefällt werden müssen, bevor das Projekt begonnen werden kann.

Einschränkungen für die Projektabwicklung können sich aus der Gesetzgebung, aus politischen, wirtschaftlichen oder technischen Gegebenheiten sowie aus zahlreichen anderen auftragnehmer- wie auftraggeberseitigen Rahmenbedingungen ergeben. Auch zur besseren Beurteilung der Annahmen und Randbedingungen ist eine enge Abstimmung mit dem Kunden erforderlich.

Bei der Beurteilung von Annahmen und Einschränkungen ist wie folgt vorzugehen:

- Identifikation und Dokumentation der zwischen dem eigenen Management und Vertretern des Kunden getroffenen Annahmen:

(z.B. zu  Projektkosten, -verantwortung und -abnahmekriterien.).

- Sichtung und Erörterung möglicher Einschränkungen:

(z.B. Probleme mit der Unterbringung des Projektteams, unzureichender Zugang zu den Mitarbeitern des Kunden oder vertragliche Verpflichtungen wie z. B. knappe Liefertermine und nicht ausreichende Budgets. Zeitliche Einschränkungen - bedingt durch den Vertrag, durch Geschäftszyklen des Kunden, durch die Lieferung von technischer Infrastruktur oder durch die Verfügbarkeit von Mitarbeitern - sind im Vorfeld zu identifizieren. Weiters sind die Faktoren zu bestimmen, die den Aktionsradius des Projektteams beeinflussen; dies sind häufig vertragliche Verpflichtungen wie z. B. Liefertermine und Budgets. Informationen dieser Art sind als Randbedingungen zu dokumentieren.

- Definition der Verantwortungsbereiche und Mitwirkungsleistungen des Kunden; Beispiele:

- Verantwortlichkeit für den Projekteinsatzort, die technische Infrastruktur, Informationen oder Zulieferungen

- Prüfung von Projektergebnissen innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens

- Teilnahme an Meetings, Workshops

Falls externe Abhängigkeiten (z. B. projektkritisches Know-how liegt teilweise bei einem Subunternehmer) bestehen, ist zu prüfen, ob diese ggf. den Projektfortschritt blockieren können. Auch Informationen über solche Abhängigkeiten sind in der Projektdefinition im Abschnitt 'Externe Abhängigkeiten' zu dokumentieren.

Abschließend ist zu überprüfen, ob sich aus den ermittelten Annahmen und Einschränkungen neue Risiken ergeben können.

Gegebenenfalls sind Risikominderungsmaßnahmen für solche neuen Risiken zu erarbeiten und diesbezügliche Ergebnisse zu dokumentieren. Der Risikomanagementplan ist entsprechend zu aktualisieren.

| Annahme | Kritikalität |
| --- | --- |
| Pro Woche werden jeweils 2 Unterrichtseinheiten für das Projekt verwendet | Hoch |
| Alle Teammitglieder arbeiten außerhalt der Unterrichtszeiten gelegentlich nach | Mittel |
| Zugang zu Entwicklungsumgebungen ist jederzeit möglich | Mittel |
| Wetter-API ist frei zugänglich bzw. innerhalb der Limits verwendbar | Hoch |

# Einschränkungen

- Zeitlich begrenzte Projektarbeit, da pro Woche nur zwei Unterrichtseinheiten zur Verfügung stehen, was eine strenge Priorisierung der Aufgaben notwendig macht.

- Begrenzte Vorkenntnisse des Teams in den verwendeten Technologien (Flutter/Dart, React, Java-Backend, MySQL), wodurch anfangs mehr Lernzeit eingeplant werden muss.

- Eingeschränkte iOS-Entwicklung, da im Team kein Mac-Gerät verfügbar ist und daher keine iOS-Emulation, -Kompilierung oder -Debugging direkt durchgeführt werden kann.

- iOS-Tests können ausschließlich durch externe Personen erfolgen, die über entsprechende Hardware verfügen, was allerdings zeitlich und organisatorisch nicht zuverlässig planbar ist.

- Der Funktionsumfang des Projekts muss realistisch gehalten werden; nicht alle gewünschten Features können innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens umgesetzt werden.

- Der Fokus der mobilen App liegt auf Android-Geräten, da diese direkt im Team getestet werden können; iOS-Unterstützung wird nur eingeschränkt und ohne Garantie berücksichtigt.

# Externe Abhängigkeiten

- Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und Stabilität der Wetter-API, deren Ausfälle oder Limitierungen die Funktion zur Straßenzustandsbestimmung beeinflussen können.

- Nutzung der Google-/Android-GPS-Dienste für die Standortermittlung, deren Genauigkeit und Funktion außerhalb des Einflussbereichs des Projektteams liegen.

- Abhängigkeit vom Schulnetzwerk und einer stabilen Internetverbindung, da Entwicklung, API-Tests, Nutzung von Online-Dokumentationen und Backend-Zugriffe ohne Internet nicht möglich sind.

- Nutzung von dem Versionskontrollsystem GitHub, deren Erreichbarkeit und Funktion für die Teamzusammenarbeit und Codeverwaltung

- Notwendigkeit von regelmäßigem Support und Feedback der Lehrkraft, deren Verfügbarkeit wichtig für die Klärung von Anforderungen und die Qualitätssicherung ist.

# Technische Infrastruktur

10.1 Hardware

- Entwicklungs-Laptops der Projektmitglieder

- Smartphones (Android und iOS) zum Testen der App und zur Kommunikation

- Schul- oder Heimnetzwerk für Zugriff auf GitHub

10.2 Software / Entwicklungsumgebungen

- Visual Studio Code (Frontend + Flutter)

- IntelliJ IDEA (Backend – Java)

- Android Studio (Flutter-SDK, Emulator)

- GitHub

- Browser: Chrome, Edge, Firefox (für WebApp-Tests)

10.3 Programmiersprachen / Frameworks

- Frontend (WebApp): TypeScript, HTML, CSS, React (falls verwendet)

- Backend: Java

- Mobile App: Flutter + Dart

- Datenbank: MySQL

- Kartenbibliothek: Google Maps API

- Wetterdaten: Open-Meteo API

10.4 Versionsverwaltung

- Git

- GitHub Repository

- Branch-Konzept

10.5 Tools & Hilfsmittel

- Clockify (Zeitmanagement)

- Miro

- Word, PowerPoint, Excel (Dokumentation)

# Verantwortlichkeiten des Kunden (Auftraggeber)

Hier wird beschrieben, welche Rolle der Auftraggeber im Projekt spielen wird. Dazu gehören insbesondere die von Mitarbeitern des Auftraggebers zu erfüllenden Aufgaben und die genaue Beschreibung der darüber hinaus vom Kunden ein

Da der Auftraggeber in diesem Schulprojekt ausschließlich die Rolle der Betreuung und Bewertung übernimmt, beschränken sich seine Aufgaben auf folgende Punkte:

- Bereitstellung der Projektaufgabe und Rahmenbedingungen

- Klärung fachlicher Fragen bei Bedarf

- Freigabe von Projektantrag und Projektdefinition

- Regelmäßige Kontrolle des Projektfortschritts

- Feedback zu Zwischenergebnissen und Prototypen

- Durchführung der Endabnahme und Bewertung des Projekts

# Unterschrift / Freigabe

Freigabe der Projektdefinition

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Auftraggeber und Auftragnehmer die Freigabe der Projektdefinition Version x.y zur Umsetzung.

| Auftraggeber | Auftragnehmer |
| --- | --- |
| Datum | Datum |